Milestone 1

# Valg af milestone

Milestone bliver valg i samarbejde med Kim Møller Jensen(KMJ), instruktør Praktik Center Ballerup, og projekt gruppen. Vi har på møde tirsdag d. 26. maj 2015 valgt hvad milestone 1 skal indeholde. Desuden valgte vi at projektgruppen og KMJ vil fastlægge hvad milestone 2 skal indeholde på et møde efter deadline.

# Deadline

Deadline for milestone 1 er fredag d. 3 juli 2015.

# Indhold af milestone

## Forum modul

Hjemmesiden skal have et velfungerende forum modul, der skal fungere som vidensdeling mellem instruktører og praktikelever.

## Brugergrupper

Systemet har 3 brugergrupper som det ser ud nu. Instruktør gruppen skal indeholde instruktører fra Praktik Centeret. Værkføre skal indeholde værkfører fra Praktik Centeret. Til sidst er der gruppen for Elever fra Praktik Center. Brugere af typen instruktør har mulighed for at oprette nye brugere af alle typer.

## Projektstyring

Med projektstyrings modulet skal instruktøren kunne oprette en projekt skabelon der beskriver rammerne for et nyt projekt. Skabelonen skal derefter kunne aktiveres hvor beskrivelsen følger med til det aktiveret projekt der tilføjes en start dato og en slut dato. Den instruktør som aktivere skabelonen, vil være tilknyttet projektet. Desuden vil der i aktiveringsprocessen blive tildelt en projektleder, som er den elev der holder styr på projektet. Det vil være eleverne selv i samarbejde med instruktøren selv, opdele projektet i mindre opgaver, da det er en del af indlæringen er at lære hvordan man administrere et projekt og dermed opdele et projekt i mindre opgaver for at få et støre overblik. Alle data vil blive gemt i My sql databasen.

Milestone 1 vil projektet være nået til det punkt, hvor en instruktør kan oprette en projektskabelon samt kunne aktivere et projekt vælge en projekt leder og sætte datoer på, vælge projektdeltager. Næste milestone vil det være muligt at lave ændringer i aktiveret projekter samt de oprettet skabeloner.

## Udstyrshåndtering

Udstyrs oversigt er udarbejdet, dog vil det ikke i denne milestone være muligt at tilføje udstyr til projekterne. Dette vil blive implementeret i en senere milestone.

## Profilside

Profilsiden er til for at give brugeren oversigt over de projekter som brugeren tidligere har været en del af og hvad brugeren er en del af på det tidspunkt hvor brugeren ser sin profilside.